Załącznik Nr 3

(Projekt istotnych postanowień umowy)

Umowa Nr ……………./2019

zawarta w Czarnieckiej Górze w dniu ……………….2019 r. pomiędzy:

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków  wpisanym pod numerem 0000001618 do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy            w Końskich, Wydział X Gospodarczy KRS, NIP 658 – 12 – 48 - 790

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowany przez:

Mariusz Gil - Dyrektor

a

………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac i robót budowlanych w celu wykonania „Remont instalacji kolektorów słonecznych c.w.u. (obieg II) w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze” (dalej: przedmiot umowy/przedmiot zamówienia).

- Strony ustalają, że w roboty budowlane objęte niniejszą umową będą definiowane zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych                   (Dz. U z 2016, poz. 1125).

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają stanowiące załączniki do niniejszej umowy                            tj. Dokumentacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia wraz z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami robót, zwane dalej „dokumentacją”. Przedmiar robót stanowi wyłączenie dokument pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia i sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Wykonawcę. Nie stanowi podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotową „dokumentacją techniczną” i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 2

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, którego wysokość zgodnie ze złożoną ofertą ustalona została na kwotę brutto: …………….. zł (słownie:…………………………………………………….zł), w tym, kwotę netto: …………………………………………… zł i należny podatek VAT ……%,  w wysokości ………………. zł.

- Przy płatności należności wynikającej z faktury zastosowany będzie mechanizm podzielonej płatności polegający na tym, że:

a) zaplata kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT ;

b) zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszelkie podatki, opłaty i inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności wszelkie koszty dotyczące robót budowlanych, materiałów budowlanych, robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania, oznakowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia p. pożarowego placu budowy, wywozu odpadów budowlanych na stosowne składowisko, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, badania i inne niezbędne do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot umowy; ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez względu na rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadkach określonych   w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 - dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

- Strony postanawiają, że podstawą do fakturowania będzie podpisany przez strony protokół bezusterkowego odbioru częściowego bądź końcowego lub rozliczenie, sporządzone po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej.

- Rozliczenie nastąpi przy ewentualnym uwzględnieniu stosownych postanowień umowy, dotyczących zapłaty części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z bezpośrednią zapłatą na rzecz podwykonawcy, określonych w treści niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                    w fakturze wystawionej przez Wykonawcę. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jakiejkolwiek jej części na osoby trzecie.

- Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w płatności ponad termin płatności wskazany w umowie.

§ 3

TERMINY

      - Rozpoczęcie robót określonych w § 1 ustala się na dzień przekazania placu budowy protokółem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, nie później niż              do 3 - dni od dnia zawarcia umowy.

      - Roboty realizowane będą na terenie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – na obiekcie i terenie przynależnym do budynku krytej pływalni.

      - Realizacja przez Wykonawcę robót, stanowiących przedmiot umowy, będzie odbywała się podczas czynnego wykonywania przez Zamawiającego jego działalności statutowej, w związku z czym Wykonawca winien uwzględnić ten fakt w toku planowania i realizowania robót, zaś wszelkie niedogodności z tym związane stanowią ryzyko Wykonawcy.

      - Termin zakończenia realizacji wszelkich robót, stanowiących przedmiot umowy, łącznie                                 z czynnościami odbioru końcowego, nastąpi:

- nie dłużej niż do …………………… r., licząc od dnia rozpoczęcia robót, opisanego w ust. 1 paragrafu 3 niniejszej Umowy.

      - Wykonawca w terminie do 3 - dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu szczegółowy „Harmonogram rzeczowo – finansowy robót” na poszczególne dni. Harmonogram, o którym mowa, winien obejmować, co najmniej: wykaz robót, elementów, czynności i prac, wartości poszczególnych elementów które oraz daty ich wykonania, które Wykonawca realizował będzie w poszczególnych dniach w toku realizacji umowy od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia jej realizacji.

§ 4

OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

      - Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie: z Dokumentacja techniczną - Opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz w zakresie, w terminach                   i na zasadach określonych w zaproszeniu  i niniejszej umowie.

      - Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

      - Uzyskanie wszelkich pozwoleń, aprobat, uzgodnień, zatwierdzeń i zgód wymaganych w szczególności stosownymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej umowy.

      - Przygotowanie wymaganych dokumentów do kontroli budowy na żądanie Zamawiającego.

      - Przedstawianie podczas odbiorów i przekazanie Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie                           z wymogami Prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych                     i innych) użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych i technologii.

      - Wyznaczenie kierownika robót i złożenie stosownych dokumentów i oświadczeń przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

      - Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego oraz jednostkom zewnętrznym upoważnionym                  do kontroli terenu budowy i postępu robót swobodnego dostępu do terenu robót.

      - Posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony                       od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres obowiązywania umowy na zasadach określonych w dokumentacji „zapytania ofertowego.

      - Opłata za media wedle wskazań liczników, zabezpieczenie obiektów w trakcie realizacji prac.

      - Zajęcie i zagospodarowanie terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt.

      - Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz p. poż. oraz przeszkolenie personelu w tym zakresie.

      - Wykonanie robót z materiałów własnych, które muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadać stosowne atesty. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy faktury za zakupione przez niego materiały w celu zweryfikowania ich zgodności z ofertą Wykonawcy.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy teren robót w terminie o którym mowa 
w § 3 ust 1.

- Dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem                            i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

- Udostępnienie Wykonawcy odpłatnie źródła poboru wody i energii elektrycznej, zaś rozliczanie nastąpi według wskazań podliczników Wykonawcy, odebranych przez Zamawiającego.

- Dokonywanie odbioru na warunkach określonych w umowie.

§ 6

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Pan(i) ……………………………………………………………………………………………………………

- Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie Kierownik robót                w osobie Pani(a) ………………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności …………………………………………………………………. nr ……………………………..

- Zmiana Kierownika robót nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia strony. Zmiana będzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę, że osoba ta posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania funkcji nadzoru nad realizowanymi robotami nie niższe niż dotychczasowy kierownik robót.

- Strony zobowiązują się do porozumiewania w toku realizacji umowy na piśmie poprzez korespondencję doręczaną adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru; Dziennik budowy o charakterze wewnętrznym służy zapisom w zakresie określonym stosownymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów powstałych w związku                           z realizacją umowy oraz ich utylizacji zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, określonych            we właściwych przepisach prawa, za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim                     w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 7

PODWYKONAWCY

- Wykonawca, zgodnie z treścią złożonej oferty, oświadcza, iż następujące części zamówienia będą realizowane przy udziale podwykonawców:

- (należy wpisać nazwę (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres robót realizowany przez podwykonawcę……………………………………………………......................................................

- Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, co do wykonania tej części robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.

- Strony zgodnie ustalają, że terminy płatności za roboty podzlecone przez Wykonawcę, przewidziane w umowach z podwykonawcami, nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że zakres oraz wartość prac podzleconych przez Wykonawcę w umowach               z podwykonawcami, musi korelować z Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

- Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

§ 8

ODBIORY ROBÓT

      - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie.

      - Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy opisany w „zapytaniu ofertowym” i opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszego zapytania.

      - Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót w szczególności z STW i ORB, przedmiarami robót oraz aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem Budowy                           o charakterze wewnętrznym oraz niniejszą umową.

      - Wykonawca w osobach: Kierownika robót budowlanych zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika budowy o charakterze wewnętrznym lub odrębnym pismem.

      - Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 3, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę                w dzienniku budowy o charakterze wewnętrznym lub na piśmie.

      - Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w wyznaczonym terminie. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności Kierownik robót budowlanych.

      - Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne dotyczące zamontowanych urządzeń, atesty oraz właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów, a także protokoły pomiarów prawidłowości działania urządzeń i instalacji – jeżeli będą takie wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego lub energetycznego.

      - Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

  - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.

      - Strony sporządzą bezusterkowy protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia,                         w szczególności Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

      - Odbiór ostateczny po okresie gwarancji będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem upoważnionych przedstawicieli obu stron w terminie wspólnie uzgodnionym, w formie protokolarnej                   i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji.

      - Zamawiający określi termin przeglądów technicznych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

§ 9

KARY UMOWNE

# W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach.

# Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad liczonej od upływu dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

- W sytuacji, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od kar umownych.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz                      z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

- Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swą moc również w przypadku odstąpienia                    od umowy.

§ 10

RĘKOJMIA I GWARANCJA

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy.

      - Okres gwarancji wynosi (min. 24 – miesięcy) ………….…………………..miesięcy na wszelkie prace, roboty budowlane natomiast na urządzenia, objęte przedmiotem niniejszej umowy wynosi…….…… miesięcy i jest liczony od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego robót.

      - W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad i usterek                       w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy.

      - W ramach udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 - dni od daty pisemnego wezwania Zamawiającego do:

  - usunięcia wady fizycznej lub usterki lub

  - wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa                           – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

      - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez wcześniejszego upoważnienia sądu.

      - Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach gwarancyjnych po upływie każdego roku eksploatacji obiektu - o terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.

      - Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisów kodeksu cywilnego.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz                          z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

      - Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:

    - okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji,

    - w przypadku wad lub usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od daty usunięcia wady lub usterki.

§ 11

ZMIANY UMOWY

- Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w par. 6,

- zmiany danych teleadresowych,

- zmiany numerów kont bankowych,

- zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia).

- Zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (modyfikacja zakresu świadczenia):

  - zaniechanie przez Zamawiającego wykonania części robót zbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, lub                      w przypadku gdy uzasadnione okaże się zmniejszenie zakresu robót,

  - roboty zamienne - zmiany technologiczne, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

          - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

          - możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozwalających                             na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

          - możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

          - możliwością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia lub STW i ORB, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, tj.:

    - obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach i na zasadach określonych w umowie,              a w szczególności w sytuacjach opisanych w paragrafie 11 ust. 2 pkt a) ,b) oraz 8 ust. 8 pkt. b,

    - urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań umownych, których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością),

- pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb                    i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności                           za wyjątkiem zmian, o których mowa w ust.1 dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. a) w odniesieniu do którego Wykonawca musi dodatkowo spełnić określone postanowienia umowne.

- Zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 2 pkt a i b mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy, którego podstawę stanowić będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności. Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie na wniosek Zamawiającego lub po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, na wniosek Wykonawcy.

- Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztów zmiany w postaci: kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych, w stosunku do robót przewidzianych umową, zawierającego wycenę robót z podaniem podstaw ich kalkulacji w oparciu o czynniki cenotwórcze ustalone przez strony lub kosztorysu na roboty zaniechane w oparciu o dokumenty określone przez strony,                            a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie - średnie ceny SEKOCENBUD dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty, rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w dokumentacji technicznej.

- Kosztorysy, o których mowa w ust. 7, muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu świadczenia wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do umowy.

- Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w niniejszym §.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje, w terminie 30 - dni od powzięcia wiadomości o opisanych poniżej okolicznościach, prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 14 - dni lub gdy Wykonawca jest opóźniony w stosunku do terminów określonych                       w niniejszej umowie o co najmniej 7 - dni,

- w razie stwierdzenia wad, które w ramach umowy uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od niej w szczególności wad fizycznych których Wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunął.

- w razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do wstrzymania robót lub do prowadzenia ich w zgodności z umową

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadkach określonych                      w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych umową.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba że Zamawiający zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do 7 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy wykaz zrealizowanych robót na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, a najpóźniej w terminie do 10 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- W każdym przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje w pełni wszystkie uprawniania nabyte przed dniem odstąpienia.

§ 13

Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe przedstawicieli Stron w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Udostępnione dane osobowe obejmują wyłącznie: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, faks).

2.      W stosunku do ww. danych osobowych Strony działają w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i lokalne regulacje wydane na podstawie RODO.

3.    Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych między stronami jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne przepisy prawne, które odnoszą się do Przedmiotu umowy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY			                                           		         WYKONAWCA